云购生活新零售企业——企业级数据仓库与经营分析可视化系统第 1 周 作业任务与提交清单

主题：项目启动 · 环境搭建 · Git 基础 · 数据导入 · 数据清洗（一）

课程：企业项目实战实训

团队：云购生活数据仓库项目组　｜　成员：曲欣锋　｜　提交日期：2026-10-30

一、本周任务详细化

本周为项目启动与奠基阶段。团队需组建 3～4 人项目组，理解业务背景与数据仓库基本概念，完成 Docker / Hive / MySQL / Git 环境搭建，将 6 张模拟数据导入 ODS 贴源层，并完成数据质量预评估与清洗第一阶段（缺失值、重复值）。

子任务 1：团队组建与项目规划（1 课时）

- 任务目标：组建项目团队，明确角色分工与协作规范，产出项目说明文档。

- 操作步骤：①建议组建 2～3人团队并确定队名、口号；② 按「项目经理 / 数据工程师 / 数据分析师 / 可视化工程师」分工（可一人多岗）；③ 阅读《项目总说明与模拟数据字典》，理解业务背景与脏数据分布；④ 编写 `README.md`。

- README.md 需包含：团队成员与分工、项目目标、阶段计划、技术栈。参考模板：

# 云购生活数据仓库项目
## 团队信息
- 队名：____  成员：____  口号：____
## 角色分工
- 项目经理：____  数据工程师：____
- 数据分析师：____  可视化工程师：____
## 项目目标
- 构建 ODS→DWD→DWS→ADS 四层数仓 + 可视化系统
## 阶段计划
- 第1周 环境/数据导入/清洗（一）
- 第2周 清洗进阶/数仓建模/探索分析
- 第3周 分析/预测/AI 协同
- 第4周 可视化/部署
- 第5周 整合/文档/答辩

- 产出物：`README.md`。验收标准：README 包含团队、分工、目标、计划四要素。

子任务 2：开发环境搭建（2 课时）

- 任务目标：搭建 Docker 环境并启动 Hive（含 Metastore）、MySQL 等基础服务。

- 操作步骤：① 安装并启动 Docker Desktop；② 拉取并启动 Hive、MySQL 镜像；③ 验证服务可用。核心命令：

docker --version
docker compose up -d            # 一键启动编排中的 Hive/MySQL
docker ps                       # 查看正在运行的服务
# 通过 beeline 连接 Hive
beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000 -n hive
show databases;                 # 确认 Hive 可用

- 产出物：《环境搭建笔记》（记录启动问题与解决）。验收标准：`docker ps` 可见 HiveServer2、MySQL，beeline 可连 Hive。

子任务 3：Git 基础与版本管理（2 课时）

- 任务目标：完成 Git 本地仓库初始化与远程推送，建立团队提交规范。

- 操作步骤：① 配置用户信息与 SSH 密钥；② 完成基础提交；③ 编写 `.gitignore`。

git config --global user.name "你的姓名"
git config --global user.email "you@example.com"
git init && git add . && git commit -m "feat: 初始化项目"
git remote add origin <远程仓库地址>
git push -u origin main

- `.gitignore` 应忽略：`.env`、`data/*.csv`、`*.log`、`__pycache__/` 等。

- 产出物：Git 仓库（含 `.gitignore` 与规范提交历史）。验收标准：远程仓库可克隆，提交信息遵循 `feat:/fix:/docs:` 规范。

子任务 4：数据导入 ODS 层（2 课时）

- 任务目标：在 Hive 创建 ODS 数据库，将 6 张 CSV 加载进贴源层。

- 操作步骤：① 建库；② 为 6 张表编写建表语句；③ 加载数据；④ 校验行数。示例：

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ydsh_ods;
CREATE TABLE ydsh_ods.ods_order (
  order_id STRING, user_id STRING, store_id STRING,
  product_id STRING, amount DOUBLE, pay_type STRING,
  order_status STRING, order_date STRING, order_time STRING
) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
  STORED AS TEXTFILE
  TBLPROPERTIES('skip.header.line.count'='1');
 
LOAD DATA LOCAL INPATH '/data/order.csv'
  INTO TABLE ydsh_ods.ods_order;
 
SELECT COUNT(*) FROM ydsh_ods.ods_order;

- 产出物：`sql/ods/create_ods.sql`、`load_ods.sql`。验收标准：6 张表行数与数据字典一致。

子任务 5：数据质量预评估（1 课时）

- 任务目标：从完整性、唯一性、有效性、一致性、准确性五维度扫描 6 张表。

- 操作步骤：统计各表空值数、重复数、异常取值。示例：

-- 空值统计
SELECT COUNT(*) FROM ods_order WHERE amount IS NULL;
-- 重复统计
SELECT order_id, COUNT(*) c FROM ods_order
GROUP BY order_id HAVING c > 1;
-- 异常取值
SELECT COUNT(*) FROM ods_order WHERE amount < 0;

- 产出物：《数据质量预评估表.xlsx》。验收标准：五维度均有量化统计结果。

子任务 6：数据清洗（一）—— 缺失值处理（1 课时）

- 任务目标：定位缺失字段并制定填充/删除策略，输出 DWD 目标表。

- 操作步骤：① 定位 `age`、`email`、`launch_date` 等缺失字段；② 年龄用均值填充、邮箱保留空值标记、上架日期按规则补全。示例：

CREATE TABLE dwd_user AS
SELECT user_id, name,
  COALESCE(age, (SELECT AVG(age) FROM ods_user)) AS age,
  COALESCE(email, 'unknown@') AS email
FROM ods_user;

- 产出物：`sql/clean/` 缺失值处理脚本。验收标准：清洗后目标字段空值率显著下降，策略有记录。

子任务 7：数据清洗（一）—— 重复值检测与去重（1 课时）

- 任务目标：定位并去重 `ods_order` 中的重复订单，区分整行重复与主键重复。

- 操作步骤：用窗口函数去重，输出去重后订单表并统计行数差异。示例：

INSERT OVERWRITE TABLE dwd_order
SELECT * FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(
    PARTITION BY order_id ORDER BY order_date, order_time
  ) rn FROM ods_order
) t WHERE rn = 1;

- 产出物：`sql/clean/` 去重脚本。验收标准：去重前后行数差异已统计并记录。

二、本周提交清单

以下为本周需提交的全部成果，须通过 Git 仓库与教学平台打包双渠道提交（压缩包命名 `第1周_姓名.zip`），截止周五 24:00。

| 序号 | 提交物（文件名 / 目录） | 类型 | 提交方式 | 要求说明 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | README.md | 文档 | Git | 团队信息、角色分工、项目目标与阶段计划 | 已完成（四要素齐全） |
| 2 | 环境搭建笔记.md / .docx | 文档 | Git + 打包 | Docker/Hive/MySQL 启动问题与解决记录，附关键截图 | 已完成（4 个真实问题） |
| 3 | .gitignore + 提交历史 | 代码 | Git | 正确忽略数据/密钥文件，提交信息遵循规范 | 已完成（已忽略数据/密钥） |
| 4 | sql/ods/create_ods.sql、load_ods.sql | 代码 | Git | 6 张表建表 + 导入脚本，行数校验 | 已完成（6 表行数全命中） |
| 5 | 数据质量预评估表.xlsx | 数据 | 打包 | 五维度扫描结果（空值率/重复率/异常取值） | 已完成（39 项量化结果） |
| 6 | sql/clean/ 缺失值与重复值清洗脚本 | 代码 | Git | 填充策略 + ROW_NUMBER 去重 | 已完成（去重 15600→15000） |
| 7 | 团队名_第1周_AI协同日志.md | 日志 | Git + 打包 | 按模板填写，至少 5 条记录 | 随本次提交（8 条记录） |

AI 协同日志为每周必交项，需按模板填写「使用的工具/模型、协同记录表、产出成果清单、问题与解决、反思与总结」六部分，详见《AI协同日志模板》。

三、提交确认

团队：云购生活数据仓库项目组　｜　成员：曲欣锋　｜　提交日期：2026-10-30

提交方式：Git 仓库推送 + 教学平台打包（压缩包命名 第1周_曲欣锋.zip），双渠道同时提交。

环境验收（2026-10-30 实测结果，非纸面声明）：

| 验收项 | 实测结果 |
| --- | --- |
| 容器状态 | docker compose ps 三容器均 Up (healthy)：ydsh-mysql / ydsh-hive-metastore / ydsh-hive-server |
| Hive 连通性 | beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000 返回 4.0.0 r183f8cb… |
| ODS 行数 | 1000 / 600 / 60 / 15600 / 37549 / 60000，与数据字典六项全部一致 |
| 清洗结果 | dwd_order 由 15600 去重为 15000，remain_dup = 0；dwd_user 年龄空值 0、越界 0 |

备注一：第 2、5、7 项交付物（环境搭建笔记、数据质量预评估表、AI 协同日志）以 Markdown 形式提交；如需 Office 格式，可按同一内容导出 .docx / .xlsx，数据与结论完全一致。

备注二：MySQL 容器对外端口由 3306 调整为 3307（本机已安装 MySQL80 服务占用 3306）。容器内部仍为 3306，Hive Metastore 的 JDBC 连接不受影响，仅 Windows 侧客户端改连 3307。

备注三：6 个 CSV 原始文件为 UTF-8 BOM + CRLF 换行，直接 LOAD DATA 会把 \r 读入每行最后一列且不报错。已统一去 BOM、转 LF 后再装载，抽样验证 instr(email,'\r') = 0。